**Zał. Nr 2b do SWZ**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**Umowa Nr …………………..**

zawarta w dniu **....................... 2022** r. pomiędzy **Gminą Wysokie Mazowieckie** mającą siedzibę w **Wysokiem Mazowieckiem**, ul. Mickiewicza 1A reprezentowaną przez **Pana Krzysztofa Krajewskiego – Wójta Gminy,** przy kontrasygnacie **Pana Wojciecha Ryszarda Piekutowskiego – Skarbnika Gminy** zwaną dalej "Zamawiającym"

a ......................................................................... NIP..................................................................

reprezentowanym przez : .................................................. zwaną dalej “Inspektorem Nadzoru”,

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

# § 1

# Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „……………………………………………………………………..” (dalej „Zadanie Inwestycyjne”) oraz przyjmuje do wykonania następujące usługi związane z wykonywanymi pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi dotyczącymi wyżej wskazanego zadania inwestycyjnego, (dalej „Przedmiot Umowy”) zgodnie ze złożoną przez Inspektora Nadzoru ofertą.
2. Ilekroć w umowie jest mowa o „Wykonawcy” to należy przez to rozumieć wykonawców oraz podwykonawców robót budowlanych, usługodawców lub dostawców lub podwykonawców realizujących na rzecz Zamawiającego Zadanie Inwestycyjne.
3. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do realizacji praw i obowiązków, wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego z podmiotami wskazanymi w ust. 2 na realizację Zadania Inwestycyjnego.
4. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inspektor Nadzoru winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić w niezbędnym zakresie, zawiadamiając Zamawiającego pisemnie o podjętych działaniach.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz doświadczenie i odpowiedni potencjał wykonawczy w zakresie wykonawstwa robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy oraz realizacji wszelkich postanowień Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

# § 2

# Warunki realizacji umowy

1. Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy zakres czynności Inspektora Nadzoru opisany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Inspektor Nadzoru będzie działał w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie zgodnym z SWZ oraz niniejszą umową.
3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie wydawać Wykonawcom robót budowlanych i projektantom poleceń wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umów na wykonanie robót budowlanych.
4. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje czynności na podstawie niniejszej umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku jej realizacji pełnomocnictw, których w niezbędnym zakresie Zamawiający udzieli Inspektorowi Nadzoru w trakcie realizacji umowy.
5. W ramach wykonywanych czynności Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zawierania w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec podmiotów związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego.
6. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności w celu zabezpieczenia praw i interesów Zamawiającego.
7. Inspektor Nadzoru oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców i przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie następowały z przyczyn leżących po jego stronie, opóźnienia w realizacji inwestycji.
8. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 4 Zamawiający zobowiązuje się udzielić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie takiej potrzeby wraz z jej uzasadnieniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia pełnomocnictwa, które będzie niezwiązane z przedmiotem umowy lub nie będzie leżało w kompetencji Inspektora Nadzoru .
9. Inspektor Nadzoru oświadcza, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia dla wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością. Inspektor Nadzoru ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania osób biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy w jego imieniu bez względu na łączący go z tymi osobami stosunek prawny.
10. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonać wszystkie prace związane z realizacją Zadania Inwestycyjnego, mimo iż nie zostały wyszczególnione w SWZ w ramach oferowanej ceny ryczałtowej, o ile są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.
11. Inspektor Nadzoru poniesienie wszelkie koszty osób którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy w tym ich koszty dojazdu do i z miejsca realizacji zadań koszty obsługi administracyjnej Zadania Inwestycyjnego - w ramach oferowanej ryczałtowej kwoty wykonania zamówienia.
12. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 12.
14. Naruszenie przez Inspektora Nadzoru wymogu określonego w ust. 12 skutkować będzie:
15. obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt Inspektora Nadzoru,
16. uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
17. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej jeżeli przepisy prawa tego wymagają.
18. Inspektor Nadzoru, pełniąc powierzone niniejszą umową obowiązki, zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
19. Inspektor Nadzoru udziela rękojmi na usługę przedmiot Umowy. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 2 lat, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag realizowanej inwestycji.
20. W przypadku zawarcia w umowie, SWZ, innej dokumentacji Zamawiającego lub ofercie Inspektora Nadzoru, obowiązków Inspektora Nadzoru niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest je zrealizować. Strony ustalają, że umowa między nimi stanowi sumę uzupełniających się obowiązków Inspektora Nadzoru, wynikających ze wszystkich wyżej wskazanych dokumentów. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów Zamawiający wskaże Inspektorowi Nadzoru sposób działania.
21. Wszystkie działania Inspektora Nadzoru winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania Inwestycyjnego, wskazanego w § 1 ust. 2 Umowy, wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji.
22. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji umowy i zakresu obowiązków Stron ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad przygotowaniem i realizacją Zadania Inwestycyjnego wskazanego w § 1 umowy, zgodnie z jej postanowieniami.
23. Przy uwzględnieniu wyżej określonego celu Inspektor Nadzoru zobowiązany jest, w szczególności do:
    * 1. działania w sposób pozwalający na realizację Zadania Inwestycyjnego przy uwzględnieniu założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności,
      2. monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakości wykonywanych robót budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania Inwestycyjnego w ramach określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych,
      3. nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji Zadania Inwestycyjnego,
      4. zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego.
24. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania Inwestycyjnego decyzji, wyborem wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań oraz rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający.
25. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna, bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inspektor Nadzoru oświadcza, że ponosi odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń osób trzecich oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich ich roszczeń, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, administracyjnego, ugodowego lub egzekucyjnego.
26. W przypadku sporu prawnego w związku z Zadaniem Inwestycyjnym, którego dotyczy umowa, na żądanie Zamawiającego, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego również gdy ich autorem jest Inspektor Nadzoru.
27. Inspektor Nadzoru ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z jej realizacją.
28. Propozycje Inspektora Nadzoru, dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.

# § 4

# Terminy realizacji umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do **12 miesięcy**, przy czym zakończenie usługi nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
2. Terminy przejściowe realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od zaoferowanego terminu realizacji robót budowlanych bądź wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
3. Inspektorowi Nadzoru z tytułu wydłużenia terminu realizacji umowy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, ani odszkodowanie.

# § 5

# Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości zgodnie z przyjętą ofertą:

**Cena netto za całość przedmiotu zamówienia (PLN): ……………………….**

**Podatek VAT (PLN): ……………………………..**

**Razem za całość zamówienia wraz z podatkiem VAT (PLN): ………………………**

**Słownie: ……………………………………………….**

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Inspektora Nadzoru i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.
4. Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 3 przez Inspektora Nadzoru w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

# § 6

# Warunki płatności

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi częściowo zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie.
2. Zgodnie z założeniami Programu Inwestycji Strategicznych ustanowionego Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz udzieloną Wstępną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji oraz Promesa Inwestycyjną:
   1. pierwsza płatność – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego, zostanie dokonana po przeprowadzeniu pierwszego bezusterkowego odbioru częściowego, robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
   2. płatność końcowa – w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia,   
      z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia, termin płatności do 35 dni, warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przeprowadzenie bezusterkowego odbioru końcowego, robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
3. Jeżeli pierwsza płatność nie wyczerpie wkładu własnego Zamawiającego, dopuszcza się dokonanie kolejnej płatności, która będzie miała na celu wydatkowanie wkładu własnego Zamawiającego w całości.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie przedłożenie i zatwierdzenie przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji, jednoznacznie świadczącej o realizacji danego etapu prac, zgodnie z wytycznymi określonymi w zakresie czynności Inspektora Nadzoru – załącznik nr 1 do umowy oraz podpisanie przez strony protokołu wykonania robót przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiającemu przed odbiorem prac kompletną dokumentację świadczącą o realizacji danego etapu prac.
5. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Inspektora Nadzoru faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dnia jej wystawienia, z zastrzeżeniem terminu wskazanego w ust. 2 lit. b, na konto Inspektora Nadzoru wskazane na fakturze, pod warunkiem jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 dni licząc od dnia jej wystawienia. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.
6. Zamawiający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zadania Inwestycyjnego lub za jego wstrzymanie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
7. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedłużona lub wygaśnie niezależnie od przyczyny wygaśnięcia, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą kontynuowane w ramach nowej umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie prowadzić nadzór nad dotychczasową i/lub kolejną umową z wykonawcą robót budowlanych w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Powyższe będzie miało miejsce nawet jeśli czas realizacji robót dotychczasowej umowy z wykonawcą robót budowlanych lub nowa umowa o wykonawstwo robót budowlanych będzie zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z wykonawcą robót budowlanych.

# § 7

# Przedstawiciele stron oraz Personel Inspektora Nadzoru

1. Osoby wyznaczone przez Inspektora Nadzoru do wykonywania przedmiotu umowy będą osobami, wymienionymi w złożonej przez Inspektora Nadzoru ofercie.
2. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany składać Zamawiającemu pisemną informację o zatrudnieniu przy wykonywaniu Umowy każdej osoby nie wskazanej w ust.1 i nie wymienionej w § 7 ust. 4.
3. Zamawiający wyznacza na przedstawicieli odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją zadań określonych umową:
   1. koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego: imię i nazwisko: ….. tel….., e-mail: ….
4. Inspektor Nadzoru wyznacza następujące osoby do pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji :
   1. inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

imię i nazwisko: ….. tel….., e-mail: ….

* 1. inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej:

imię i nazwisko: ….. tel….., e-mail: ….

1. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych czynności przez osoby, o których mowa powyżej, a także wszystkie inne działające w imieniu Inspektora Nadzoru
2. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 7
3. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 5 Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w terminie dwóch dni od ich zgłoszenia do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru nie uwzględni uwag, które Zamawiający uznaje za zasadne, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia powyższej informacji. Zapis ten stosuje się odpowiednio gdy Inspektor Nadzoru nie odniesie się pisemnie do uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.
4. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego, lub Inspektora Nadzoru winno mieć formę pisemną, o ile nie ustalono inaczej – dopuszcza się również porozumiewanie droga elektroniczną na adres e-mail: ………………….
5. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy, tak jak za własne działania i/lub zaniechania bez względu na łączący go z tym osobami stosunek prawny.

# § 8

# Ubezpieczenie

1. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, oceniane w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
2. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
3. W przypadku nieodnowienia polisy przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia powyższej informacji albo ubezpieczyć Inspektora Nadzoru na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującemu Inspektorowi Nadzoru. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Inspektora Nadzoru.

# § 9

# Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie za 30 – dniowym okresem wypowiedzenia doręczonym Inspektorowi Nadzoru w następujących przypadkach:
   1. Inspektor Nadzoru nie realizuje w należyty sposób obowiązków wynikających z Umowy;
   2. Inspektor Nadzoru nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację inwestycji;
   3. Inspektor Nadzoru zbankrutuje lub stanie się niewypłacalny, albo została wydana przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej, zawrze układ ze swoimi wierzycielami, albo będzie prowadził działalność pod zarządem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzyść jego wierzycieli lub postawienia z jakiejkolwiek przyczyny Inspektora

Nadzoru w stan likwidacji;

* 1. Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na postępowanie zawodowe Inspektora Nadzoru ;
  2. Nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności utrudniający realizacje Umowy;
  3. Nastąpi jakakolwiek zmiana organizacyjna u Inspektora Nadzoru pociągająca za sobą zmianę osobowości prawnej, charakteru kontroli nad Inspektorem Nadzoru, chyba że zmiana ta zostanie zapisana w uzupełnieniu do Umowy,
  4. Sytuacja ekonomiczna Inspektora Nadzoru ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inspektor Nadzoru zostanie postawiony w stan likwidacji,
  5. Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację Umowy,
  6. Inspektor Nadzoru przerwał realizację Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,
  7. Inspektor Nadzoru skierował do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Inspektora Nadzoru bez wcześniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiającego,
  8. Inspektor Nadzoru dopuścił do wykonywania czynności objętych Umową przez podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskując wcześniej zgody czy akceptacji Zamawiającego,
  9. Inspektor Nadzoru podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego
  10. Nastąpi utrata przez Inspektora Nadzoru zdolności do czynności prawnych,
  11. Jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inspektora Nadzoru zgodnie z §10 Umowy, przekroczy kwotę 20 % Wynagrodzenia brutto Inspektora Nadzoru
  12. w innych uzasadnionych wypadkach jeżeli leży to w interesie Zamawiającego.

1. Zamawiający może następnie doprowadzić Zadanie Inwestycyjne do końca we własnym zakresie lub na koszt Inspektora Nadzoru i zawrzeć inną umowę z osobą trzecią.
2. Odpowiedzialność Inspektora Nadzoru za opóźnienia zakończenia usług ustaje natychmiast, gdy Zamawiający rozwiąże umowę, jednak bez naruszenia odpowiedzialności wynikającej z Umowy, którą Inspektor Nadzoru mógł już ponieść
3. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
   1. Inspektor Nadzoru nie wykonuje umowy w określonych terminach lub narusza inne istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeśli parametry świadczonej usługi odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego w SWZ.
   2. Zamawiający uzna, że Inspektor Nadzoru wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny wezwie go do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić,
   3. Inspektor Nadzoru nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią lub wykonuje nienależycie wykonuje i pomimo zgłoszenia mu tego faktu na piśmie, nie usunął wad lub sprzeczności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
   4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, - przy czym w każdym wypadku zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W razie odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do:
   1. sporządzenia w ciągu 7 dni, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania;
   2. przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących realizacji umowy

- przy czym w wypadku nie przystąpienia w w.w. terminie inwentaryzacji Zamawiający ma prawo do jej wykonania jednostronnego ze skutkiem dla Inspektora Nadzoru.

1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego części Umowy.
2. W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania stosownie do zapisów zawartych w § 5 i 6 niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Chwilą otrzymania oświadczenia jest dzień doręczenia listu poleconego lub złożenia pisma w siedzibie Wykonawcy.
5. Oświadczenia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone adresatowi jeżeli zostało nadane listem poleconym na adres podany w niniejszej umowie.
6. Odstąpienie od umowy nie niweczy prawa Zamawiającego do żądania zapłaty przez Inspektora Nadzoru przewidzianych w niej kar umownych.

# § 10

# Kary umowne

1. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody w szczególności będące następstwami niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego oraz zasadach wskazanych w niniejszej umowie, w szczególności poprzez zapłatę zastrzeżonej kary umownej.
2. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
   1. w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z przyczyn określonych w § 9 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości **10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1**;
   2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, tj. za realizację powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych, zapisów SWZ oraz niniejszej umowy Inspektor Nadzoru zapłaci każdorazowo karę umową w wysokości **5 000,00 PLN**;
   3. za odstąpienie od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru w wysokości **10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1**;
   4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1**;
   5. w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 13 Umowy – karą umowną w wysokości **10 000,00 zł** za każde stwierdzone naruszenie.
3. Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru kary umowne w następujących przypadkach:
   1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną w wysokości **10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1**. Kara ta nie przysługuje Inspektorowi Nadzoru w przypadku odstąpienia od umowy z powodu nie uzyskania środków finansowych na realizację powyższej inwestycji lub jej etapu,
   2. za nieterminową zapłatę przysługującego wynagrodzenia za wykonane prace Inspektor Nadzoru ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
4. W przypadku stwierdzenia okoliczności niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający informuje pisemnie Inspektora Nadzoru o zaistniałych okolicznościach wyznaczając Inspektorowi Nadzoru termin niezbędny do powzięcia stosownych działań korygujących. W przypadku braku podjęcia działań korygujących ze strony Inspektora Nadzoru, Zamawiający informuje pisemnie Inspektora Nadzoru o naliczeniu kary umownej.
5. W przypadku naliczenia kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo pomniejszyć należne Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego
7. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Inspektora Nadzoru.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu Przedmiotu Umowy bądź odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron.
10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Inspektora Nadzoru z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.
11. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć **20%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1

# § 11

# Zmiany umowy

1. Na podstawie **455 ust.** 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:
   1. zmiana wynagrodzenia umownego Inspektora Nadzoru może ulec zmianie w następujących przypadkach:
2. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
3. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
   1. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1a Inspektor Nadzoru składa w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Inspektor Nadzoru wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawki podatku od towarów i usług, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wówczas, wynagrodzenie brutto Inspektora Nadzoru za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
   2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1b Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Inspektor Nadzoru obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Inspektora Nadzoru, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Inspektor Nadzoru wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
   3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1c lub d Inspektor Nadzoru składa w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Inspektor Nadzoru obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt.1c. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Inspektor Nadzoru wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
6. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 wyznacza niezwłocznie datę podpisania aneksu do umowy.
7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na koszty wykonania zamówienia należy do Inspektora Nadzoru pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
8. W przypadku nie zawinionych przez Inspektora Nadzoru okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych.
9. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić w sytuacjach wystąpienia:
10. przedłużenie terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego na skutek konieczności wykonania zamówień lub robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,
11. przedłużenie terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego na skutek konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
12. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
13. zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego lub nie otrzymanie stosownych decyzji od innych organów publicznych;
14. wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy,
15. wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Inspektor Nadzoru Zadania Inwestycyjnego był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas konieczny na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SWZ,
16. przerwania realizacji Zadania Inwestycyjnego w sytuacjach określonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, na który wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
17. wystąpienia w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami budowlanymi – przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy,
18. udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego,
19. leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Inspektorowi Nadzoru Zadania Inwestycyjnego - zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka,
20. konieczność zawieszenia budowy wynikającej z braku ujęcia w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy niezbędnego poziomu finansowania inwestycji z zastrzeżeniem, że okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Inspektora Nadzoru żadnych roszczeń wobec Zamawiającego;
21. zmian będących wynikiem działań organów sądowych lub administracyjnych,
22. zmiany zakresu nadzorowanych prac, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego.
23. zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia.
24. zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz będą posiadać nie gorsze kwalifikacje i doświadczenie niż dla danej osoby w ofercie Inspektora Nadzoru z uwzględnieniem postanowień pkt. 6 ust. 4
25. Wprowadzane zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą:
26. wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona,
27. modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Inspektora Nadzoru w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia,
28. jeżeli zmiany, nie są istotne w rozumieniu w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
29. Inspektor Nadzoru nie może dokonywać wymiany osób, przedstawionych w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie zaproponować wymianę w następujących przypadkach:
30. w przypadku długotrwałej choroby, trwającej ponad 30 dni, lub śmierci danej osoby;
31. jeśli wymiana danej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru (np. jej rezygnacji, utraty do niej zaufania);
32. w przypadku wystąpienia konieczności zmian osób realizujących przedmiot zamówienia po stronie Inspektora Nadzoru w sytuacjach gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków, bądź zachodzić będą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w odniesieniu do wykonawcy i podwykonawców robót. Inspektor Nadzoru będzie obowiązany do dokonania zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającemu
33. Jeżeli, w przypadku niezdolności do właściwego wykonania Usług lub w przypadku niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy lub w przypadkach określonych w pkt. 6 ust. 4, okaże się konieczne zastąpienie jakiegokolwiek osoby wskazanej przez Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru zorganizuje niezwłocznie zastępstwo przez inną osobę spełniającą wymagania określone w postanowieniach SWZ pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego.
34. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inspektora Nadzoru zmiany osób przez niego wskazanych, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona w należyty sposób swoich obowiązków, wynikających z Umowy. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zmienić tą osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 15 dni. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Inspektor Nadzoru ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej niż 21 dni. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Inspektora Nadzoru wyznaczenia osoby do zastępczego wykonywania jej zadań albo podjęcia innych niezbędnych środków,
35. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany składać Zamawiającemu pisemną informację o zatrudnieniu przy wykonywaniu Umowy osób nie wskazanych w ofercie.
36. Warunki dokonania zmian:
37. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
38. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,
39. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2) musi zawierać:
40. opis propozycji zmiany,
41. uzasadnienie zmiany,
42. opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

# § 12

# Dane do korespondencji

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Inspektorem Nadzoru będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, faksem, doręczona osobiście lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adresy wymienione poniżej:

**Dla Zamawiającego:**

**………………………………**

**tel. ……………………………., e-mail: ……........................**

**Dla Inspektora Nadzoru:**

1. **………………………………**

**tel. ……………………………., e-mail: ……........................**

1. **………………………………**

**tel. ……………………………., e-mail: ……........................**

1. **………………………………**

**tel. ……………………………., e-mail: ……........................**

1. W przypadku zmiany danych do korespondencji, o których mowa w ust. 1, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, podając nowe dane do korespondencji.
2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.

# § 13

# Poufność

1. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zadania, a w szczególności danych finansowych i projektowych, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz 5 lat po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy.
2. Inspektor Nadzoru zapewnia, iż postanowienie ust. 1 zawarte będzie we wszystkich Umowach zawieranych z podwykonawcami lub osobami zaangażowanymi w wykonywanie niniejszej Umowy.
3. Naruszenie postanowień ust. 1 i 2 może w szczególności stanowić podstawę wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu Umowy i w związku z tym Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy.
5. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Inspektor Nadzoru i osoby, którymi posługuje przy wykonywaniu niniejszej umowy odnoszące się do jej realizacji, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.
6. Inspektor Nadzoru będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy oraz po jej zakończeniu.
7. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Inspektora Nadzoru w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
8. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Inspektora Nadzoru, podwykonawców osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Inspektor Nadzoru ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu również za te osoby.
9. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy (RODO)
10. Inspektor Nadzoru wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przez Zamawiającego dla celów związanych z realizacją, rozliczeniem i użytkowaniem przedmiotu Umowy (RODO).
11. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
12. Inspektor Nadzoru odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Inspektora Nadzoru powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych.

# § 14

# Szczegółowe regulacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym konsorcjum

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarły z Zamawiającym osoby wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, do wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązane są wszystkie te osoby solidarnie (solidarność dłużników).
2. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym osoby wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia:
   1. umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy osobami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy,
   2. umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy osobami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, która z osób będzie pełniła funkcję Lidera Konsorcjum,
   3. umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy osobami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na konto której z nich Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku braku wskazania powyższego w tej umowie, wskazania dokonuje lider konsorcjum,
   4. każdy przedstawiciel osoby wspólnie ubiegającej się o udzielenie zamówienia winien być umocowany przez wszystkie pozostałe osoby stanowiące konsorcjum do samodzielnego działania w imieniu każdego z nich,
   5. korespondencja związana z wykonywaniem Umowy winna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania wszystkich osób wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

# § 15

# Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:
3. umowa,
4. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z zakresem czynności Inspektora Nadzoru,
5. Oferta wykonawcy.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych i ustawa Prawo Budowlane nie stanowi inaczej.
7. Wszelkie spory mogące wynikać podczas realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego.
8. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy poddają mediacji lub polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Integralną częścią niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 – zakres czynności Inspektora Nadzoru.
10. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY INSPEKTOR NADZORU